## Slide 1: Этапы внедрения BIM – технологий в дорожной отрасли
Рогачёв И.В.
Руководитель группы информационного моделирования
ООО «Стройпроект – ИНФО»

## Slide 2: Содержание
Основные различия BIM для ПГС и дорожной отрасли
Этапы внедрения BIM для дорожной отрасли
Первоначальные этапы внедрения BIM на примере ИГ Стройпроект
Заключение

## Slide 3: Основные различия BIM для ПГС и дорожной отрасли

## Slide 4
BIM мультидисциплинарен
Документация
Совпадение с BIM для ПГС на 60 - 70%
70%
80%
30%
60%
Процессы
Технология
BIM -команда

## Slide 5: Основные различия BIM для ПГС и дорожной отрасли
Разница в уровне готовности программного обеспечения
Нет глубокой интеллектуальности объектов, с сохранением связей
Не все программные комплексы поддерживают полный цикл проектирования
Отсутствие решений для ряда разделов
Работа с большими массивами данных

## Slide 6: Основные различия BIM для ПГС и дорожной отрасли
Очень широкий набор специальностей
Список специальностей участвующих в дорожном проектировании значительно превышает список ПГС
Для каждой специальности необходим свой программный комплекс, с поддержкой BIM
Сложности с организацией и описанием процесса
Технические проблемы с получением единой информационной модели

## Slide 7: Основные различия BIM для ПГС и дорожной отрасли
Нет возможности создавать решения на основе общей структуры
Отсутствие единого стандарта обмена информации
Нет официально принятого единого стандарта IFC для инфраструктуры

## Slide 8: Основные различия BIM для ПГС и дорожной отрасли
Технологические особенности
Задачи решаемые BIM для ПГС могут серьезно отличаться от BIM для дорожной отрасли
Сценарии BIM также значительно отличаются
Необходима проработка этого раздела

## Slide 9: Основные различия BIM для ПГС и дорог
Технологические особенности

## Slide 10: Этапы внедрения BIM для дорожной отрасли

## Slide 11: Этапы внедрения BIM для дорожной отрасли
Подготовительный этап и анализ технологий
Этап подготовки регламентов и технологий
Пилотные проекты
Разработка регламентов полного цикла. Адаптация решений
Масштабирование решений

## Slide 12: Этапы внедрения BIM для дорожной отрасли
Данный этап практически отсутствует у BIM для ПГС
Внутренний анализ отрасли\предприятия на степень готовности к BIM
Анализ и проработка технологических решений
Выбор стратегии к внедрению BIM
Подготовительный этап и анализ технологий

## Slide 13: Этапы внедрения BIM для дорожной отрасли
Выбор программных платформ
Детальная проработка и описание технологии
Макетирование системы
Разработка регламентов, шаблонов и нормативной базы пилотных проектов
Формируются требования и методика оценки стоимости и трудоемкости информационных моделей
Этап подготовки регламентов и технологий

## Slide 14: Этапы внедрения BIM для дорожной отрасли
Выбор групп\компаний реализации проектов, на основе BIM регламентов
Разработка плана выполнения BIM проекта и других регламентов
Выполнение пилотных проектов
Анализ хода выполнения пилотных проектов
Анализ полученных результатов
Пилотные проекты

## Slide 15: Этапы внедрения BIM для дорожной отрасли
Формирование BIM стандарта, в виде комплекса регламентов и нормативов
Производится адаптация существующего программного обеспечения под нужды BIM, с учетом опыта пилотных проектов
Уточняются методики оценки стоимости информационных моделей
Формируется типовая договорная документация
Разработка всего цикла регламентов и нормативов

## Slide 16: Этапы внедрения BIM для дорожной отрасли
Постепенное внедрение BIM на предприятиях\отделах, получающих максимальную выгоду от применения BIM
Работа с заказчиками и исполнителями, для включения их в цепочку BIM
Масштабирование решений

## Slide 17: Первоначальные этапы внедрения BIM на примере ИГ Стройпроект

## Slide 18: Подготовительный этап и анализ
В 2014-2015 годах в ИГ Стройпроект были выполнены два подготовительных проекта по изучению применимости технологии BIM для задач проектирования, строительства и эксплуатации
Проект западного обхода г. Сергиев Посад
Проект системы управления содержанием комплексом сооружений Западного скоростного диаметра , в г. Санкт-Петербург

## Slide 19: Подготовительный этап и анализ
Предварительно была обследована ИГ Стройпроект на предмет готовности к внедрению BIM
Отрабатывались различные сценарии применения BIM для задач ИГ Стройпроект
Изучались технологические особенности программного обеспечения
Проект западного обхода г. Сергиев Посад

## Slide 20: Подготовительный этап и анализ
Результаты:
Были выявлены основные сценарии применения BIM
Получен макет системы
Получены как положительные, так и отрицательные результаты макетирования
Проект западного объезда г. Сергиев Посад

## Slide 21: Подготовительный этап и анализ
Моделирование сооружение и окружающего пространства
Пространственная привязка модели
Разработка связанного с элементами сооружения архива документации
Создания структурированных справочников элементов конструкций и дефектов
Автоматизация процессов регистрации дефектов и камеральной обработки
Проект системы управления содержанием комплексом сооружений Западного скоростного диаметра, в г. Санкт-Петербург

## Slide 22: Подготовительный этап и анализ
Проект системы управления содержанием комплексом сооружений Западного скоростного диаметра, в г. Санкт-Петербург
Результаты:
Получена система, отвечающая всем требованиям в рамках надзора за содержанием
Отработаны процедуры работы с системой
Создан мобильный клиент, с возможностью работы на площадке
Изменено отношение и понимание к BIM для эксплуатации в дорожной отрасли

## Slide 23: Этапы пилотных проектов
Переход от макетирования систем к пилотным проектам
Планируется полноценное проектирование в рамках проекта обход г. Сергиев Посад, а не «поднятие модели»
Работы в области BIM для строительного надзора
Дальнейшая проработка BIM для эксплуатации
Ближайшие планы

## Slide 24: Заключение
Подготовительный этап и анализ технологий
Этап подготовки регламентов и технологий
Пилотные проекты
Разработка регламентов полного цикла. Адаптация решений
Масштабирование решений
Мы здесь